|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Руководитель Администрации города Королёва Московской области |
|  | ______________А. А. Канаев |
|  | «____»______________2013 г. |

Приложение № 1

График

реализации стандарта организации работы общеобразовательной школы

городской округ Королёв

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

| Название стандарта | Сроки реализации стандарта (2013-2014 гг.)* | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |  |
| Стандарт «Обеспечение безопасности и обустройства пришкольной территории»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Периметровое ограждение |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | Покраска ограждения |
| Освещение территории |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | замена ламп наружного освещения на здании |
| Подъездные пути для спецтранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства на частичный ремонт дорожной плитки не предусмотрены |
| Место парковки школьного автобуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подвоз детей в ОУ не предусмотрен |
| Физкультурно-спортивные площадки: футбольное поле; волейбольная, баскетбольная площадки, беговая дорожка |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 1. футбольное поле не предусмотрено проектом 2. частичный ремонт ограждения комбинированной воллейьольно-баскетбольной площадки за счёт внеб.джетных срежств 3. средства на установку современного покря\ытия на беговой дорожке не предусмотрены |
| Игровые и прогулочные площадки |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | косметический ремонт силами школьной ремонтной бригады учащихся |
| Площадки по изучению правил дорожного движения: учебно-тренировочная модель для проведения занятий по изучению ПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на создание площадки не предусмотрены |
| Учебно-опытный участок: цветники, клумбы, цветочно-декоративные растения; теплица, парник, плодовый сад, питомник |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Выращивание рассады и высадка её на клумбы |
| Хозяйственная площадка: мусоросборник; помещения для хранения инвентаря |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  | 1. Мусоросборников на территории нет. 2. Договор на вывоз мусора с ООО «Жилсервис» |
| 2. Стандарт «Эстетическое оформление школы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход в здание школы: пандус (беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), тамбур, вестибюль, система безопасности |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 1. Остекле-ние вестибюля Внебюджетные средства ОАО «Кор- порация ТРВ» 2. Финансирование установки пандуса не предусмотрено |
| Дежурный администратор |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | 1. внесение дополнений в функциональные обязанности дежурного администратора. 2. дооборудование рабочего места дежурного администратора на первом этаже |
| Гардероб для учащихся: индивидуальные шкафчики, вешалки для одежды |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | косметический ремонт гардероба |
| Информационные стенды: лицензия общеобразовательной организации, режим работы школы, часы приёма руководителя, расписание занятий, комплексная безопасность, безопасность дорожного движения, о профилактических мероприятиях и охране здоровья, моя малая Родина, информация для родителей, контактные телефоны |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | замена устаревшей информации |
| Места для отдыха лавочки, кушетки скамьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует нормам |
| Символика герб, гимн, эмблема школы, логотипы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует нормам |
| Внешний вид участников образовательного процесса: школьная форма, деловой костюм |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | ознакомление родителей вновь принятых обучающихся с локальным актом о введении школьной формы |
| Интерьер помещений школы: единый стиль, лаконичный дизайн, цвет стен в спокойных теплых светлых тонах, ученическая мебель, выставки рисунков и творческих работ детей, картины, мебель для отдыха, озеленение, зимний сад, уголок живой природы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует нормам |
| 3. Стандарт «Учебные кабинеты»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | приобретение парт. |
| Ноутбук |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |
| Интерактивная доска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |
| Наглядные пособия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |
| Демонстрационные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |
| Комплекты для практикума |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | приобретение оборудования (ГИА и ЕГЭ) за счет внебюджетных средств |
| Игровые модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |
| 4. Стандарт «Школьные помещения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал: раздевалка, комната личной гигиены, душевая, снарядная, спортивное оборудование, спортивный инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует нормам |
| Школьная библиотека: читальный зал, медиотека, справочно-информационный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |
| Школьный музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. |
| Актовый (зрительный, лекционный зал) зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства на замену оконных блоков и кресел не предусмотрены |
| Студия творческого развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| Учительская, методический кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Пополне-ние метод. материалами Внебюд-жетные средства |
| Помещения для внеурочной деятельности |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | косметический ремонт за счет внебюджетных средств |
| Помещения для психологической разгрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства на капитальный ремонт помещения не предусмотрены |
| Методический кабинет школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пополне-ние метод. материалами Внебюд-жетные средства |
| 5. Стандарт «Школьная столовая»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеденный зал: обеденные столы, стулья, табуретки, скамьи; салфетницы с бумажными салфетками; меню |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на косметический ремонт и замену оконных блоков не предусмотрены |
| Линия раздачи питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует стандарту |
| Школьный буфет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на косметический ремонт и замену оконных блоков не предусмотрены |
| Организация питьевого режима: питьевые фонтанчики, кулеры перед обеденным залом и в помещениях здания школы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | приобретение 3 кулеров за счет внебюджетных средств |
| Помещения для личной гигиены (при обеденном зале): умывальники; электросушки, полотенца разового использования; мыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства на приобретение электросушек и 6 туалетов не предусмотрены |
| 6. Стандарт «Оформление сайта школы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://korolev-shkola3.ucoz.ru/load/0-0-0-93-20 |
| Электронная запись в первый класс |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Страничка руководителя |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о порядке приема претензий по качеству образовательных услуг |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация механизма обратной связи: возможность подать предложение или жалобу, форумы родителей, учащихся, учителей |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- указать конкретную дату исполнения

Директор МБОУ СОШ № 3                                                             Н.У. Миняева

Согласовано:  Председатель Городского комитета образования                              О.В. Патрикеева

Администрации города Королёва